OFERTA TÉCNICA Drean S.A. (el pliego también refiere a 'Mabe' y a 'KRONEN INTERNACIONAL S.A.' en distintas secciones - ver inconsistencias) Mantenimiento de Medios de Izaje Planta Luque - Av. Américo Alladio 325, Luque (provincia de Córdoba según texto) y Planta San Luis - Parque Industrial San Luis

# 1. Descripción de las Partes Involucradas

| Drean S.A. (el pliego también refiere a 'Mabe' y a 'KRONEN INTERNACIONAL S.A.' en distintas secciones - ver inconsistencias) Planta Luque - Av. Américo Alladio 325, Luque (provincia de Córdoba según texto) y Planta San Luis - Parque Industrial San Luis En adelante: Drean | IMA SERVICIOS INDUSTRIALES ARGENTINA S.A. Oficina N° 2 — Edificio Cordillera Office Candonga 2460 esq. Av. Cordillera (5009) Córdoba — República Argentina En adelante: IMA |
| --- | --- |

# 2. Políticas Empresariales

## Visión de nuestras propuestas

IMA ejecuta un proceso de prospección del mercado, detectando y analizando las distintas problemáticas de sus clientes y ofreciendo soluciones adaptadas a sus necesidades operativas. Una vez iniciada la prestación, IMA aporta los recursos humanos, materiales y todo su know-how en gestión y administración de contratos para brindar un servicio de calidad con el objetivo de lograr la satisfacción de sus clientes en el largo plazo.

El organigrama general de IMA se visualiza en el Anexo 1.

## Filosofía de trabajo

IMA sustenta su relación con los clientes en una filosofía ganar-ganar de largo plazo. Los valores sobre los que IMA se apoya en la búsqueda de la excelencia son:

- EMPATÍA

- CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

- EFICACIA Y EFICIENCIA

- RESPONSABILIDAD Y RESPETO

## Política de Recursos Humanos

IMA reconoce que su mayor capital lo conforman los Recursos Humanos. El capital humano es entendido como las capacidades, conocimientos, habilidades, experiencias, talentos, iniciativa y competencias de las personas. IMA capacita permanentemente a su personal, demostrando de manera fehaciente el entrenamiento continuo en las reuniones de gestión pactadas con Drean.

## Aplicación de las 5'S

IMA aplica la metodología de las 5S en todos sus servicios: SEIRI (Organización), SEITON (Orden), SEISO (Aseo), SEIKETSU (Aseo Estandarizado) y SHITSUKE (Disciplina). Esta metodología reduce pérdidas de calidad involucrando al personal en hábitos de orden y limpieza, aspectos particularmente relevantes para los trabajos de mantenimiento metalúrgico, mecánico y eléctrico objeto de la presente contratación.

# 3. Generalidades

## Propósito del documento

El presente documento establece el alcance técnico del servicio ofrecido por IMA para la Licitación N° Concurso privado de precios - Servicio de Mantenimiento de medios de Izaje 2026 (sin número de proceso explícito). IMA arbitrará todos los medios necesarios para responder en tiempo y forma a las necesidades de Drean. Todos los servicios serán ejecutados sin interferir con las actividades normales de operación del Planta Luque - Av. Américo Alladio 325, Luque (provincia de Córdoba según texto) y Planta San Luis - Parque Industrial San Luis; cualquier interferencia potencial será comunicada con la antelación suficiente al supervisor de Drean y estará respaldada por el correspondiente Permiso de Trabajo.

## Lugar de prestación del servicio

Los servicios se ejecutarán en las instalaciones de Drean, Planta Luque - Av. Américo Alladio 325, Luque (provincia de Córdoba según texto) y Planta San Luis - Parque Industrial San Luis, en el domicilio especificado en el pliego de condiciones.

## Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente

IMA dará estricto cumplimiento a todas las leyes nacionales, provinciales y municipales de higiene y seguridad en el trabajo y defensa del medio ambiente, adecuándose a las normas internas de Drean. En particular, IMA cumplirá con:

- Ley Nacional 19587/72 — Decreto 351/79 — Decreto 1338/96

- Reglas de ORO y Reglas para Salvar Vidas de Drean (12 reglas de cumplimiento mandatorio)

- Sistema de Permiso de Trabajo Drean (SIN PERMISO, NO HAY TRABAJO)

- Política de Alcohol y Drogas de Drean — tolerancia cero; la negativa al control es considerada resultado positivo

- Procedimiento de Evaluación Greenbanding y SSMA — evaluación mensual de desempeño

- Cláusulas SSMA del contrato (Anexos SSMA vigentes)

- Documentación del personal, vehículos y maquinaria actualizada y disponible para presentación ante Drean

## Horarios del servicio

El servicio se prestará conforme al horario establecido en el Anexo C del pliego:

- IMA prestará el servicio de lunes a viernes, dentro de la franja horaria de 06:00 a 21:00 hs. Las jornadas de trabajo normales serán de hasta 9 horas diarias, pudiendo extenderse hasta un máximo de 12 horas corridas cuando la naturaleza de la intervención así lo requiera. El esquema de guardias y cobertura ante emergencias fuera de este rango será definido de común acuerdo con el cliente, conforme a las necesidades operativas de cada planta.

Las jornadas no superarán las 12 horas de trabajo. El descanso entre el fin de una jornada y el inicio de la siguiente será de mínimo 12 horas.

## Guardia fuera de horario

IMA dispondrá de una guardia eléctrica y mecánica permanente para eventualidades que afecten las operaciones o la seguridad de la planta en horarios fuera de la jornada laboral semanal. Ante cualquier requerimiento de emergencia, IMA se presentará en Planta Luque - Av. Américo Alladio 325, Luque (provincia de Córdoba según texto) y Planta San Luis - Parque Industrial San Luis en un plazo no mayor a 6 horas.

## Representante / Administrador del Contrato

IMA designará expresamente un Jefe de Obra como Administrador del Contrato, con plenos conocimientos técnicos y de gestión. Su presencia en planta es part-time presencial y full-time por celular: está disponible en forma permanente para atender consultas, coordinar trabajos y responder emergencias fuera del horario normal. El Jefe de Obra es el interlocutor oficial con Drean para cuestiones operativas, de seguridad y certificación. La supervisión de Drean impartirá órdenes únicamente a este representante o a los capataces autorizados designados por IMA. IMA dispondrá de teléfono celular y casilla de e-mail para solicitudes de asistencia de manera fehaciente.

# 4. Alcance de los Servicios

IMA asume el compromiso de brindar el servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo de medios de izaje, incluyendo puentes grúa, aparejos fijos y aparejos móviles, en las plantas de Drean S.A. ubicadas en Luque (Córdoba) y San Luis. El servicio contempla la provisión de mano de obra técnica especializada en las disciplinas mecánica y eléctrica/electrónica, garantizando la disponibilidad, confiabilidad y seguridad operativa de los equipos de izaje bajo su intervención.

IMA ejecutará las siguientes tareas en el marco del servicio de mantenimiento de medios de izaje:
- Mantenimiento preventivo programado de puentes grúa, aparejos fijos y aparejos móviles.
- Mantenimiento correctivo ante fallas o desperfectos detectados en los equipos de izaje.
- Diagnóstico y reparación de componentes mecánicos de los sistemas de izaje.
- Diagnóstico y reparación de componentes eléctricos y electrónicos asociados a los equipos.
- Soporte técnico continuo en Planta Luque durante la jornada laboral definida.
- Intervenciones puntuales de mantenimiento en Planta San Luis, con frecuencia anual, según cronograma acordado con el cliente.
- Elaboración de informes de intervención por cada tarea realizada, a fin de sustentar la certificación mensual de trabajos.

# 5. Organización del Servicio

IMA conformará el equipo de trabajo con los siguientes perfiles y dotación, ajustados a los requerimientos del pliego:
- 1 Técnico Mecánico, con dedicación a las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de los medios de izaje.
- 1 Técnico Eléctrico/Electrónico, con dedicación a las tareas de mantenimiento eléctrico y electrónico de los equipos.
- 2 operarios en jornada completa, de lunes a viernes, afectados a Planta Luque.
- 1 supervisor en jornada completa, de lunes a viernes, a cargo de la coordinación operativa en Planta Luque.
- Para Planta San Luis, IMA asignará personal de manera puntual y coordinada según la intervención anual programada, dado que el pliego no define una dotación fija para dicho sitio.

# 6. Provisión de Materiales e Insumos

## Provisión a cargo de Drean

- El pliego no especifica de forma expresa la provisión de agua, energía eléctrica, obradores o baños químicos para el personal de IMA en planta. En consecuencia, dichos aspectos quedan sujetos a lo que se defina conforme a requerimientos del cliente al momento de la ejecución del contrato.

- Grúas de más de 8 toneladas (IMA coordina y programa con supervisión Drean)

- Espacio para taller asignado por Drean dentro del predio del Planta Luque - Av. Américo Alladio 325, Luque (provincia de Córdoba según texto) y Planta San Luis - Parque Industrial San Luis

## Provisión a cargo de IMA — incluida en las tarifas cotizadas

- IMA proveerá, con cargo propio, los siguientes elementos necesarios para la correcta ejecución del servicio:
- Herramientas de mano requeridas para las tareas de mantenimiento mecánico y eléctrico/electrónico.
- Elementos de Protección Personal (EPP) para la totalidad del personal afectado al servicio.
- Consumibles necesarios para las tareas de asistencia y mantenimiento de los equipos de izaje.
- Equipamiento y herramientas específicas o especiales serán cotizadas de forma independiente y oportuna, en función de la necesidad puntual que surja durante la ejecución del contrato.

## Equipos extraordinarios (precio unitario — requieren autorización 48 hs. anticipación)

- Equipos de izaje / grúas

- Plataforma de elevación tipo brazo articulado 'Z' para 12 m de altura de trabajo

Todos los equipos extraordinarios serán consensuados y autorizados por la supervisión de Drean con 48 horas de anticipación. Los equipos y elementos de izaje contarán con Certificado de Habilitación actualizado.

# 7. Equipos y Herramientas

IMA dotará a su personal del siguiente equipamiento para la ejecución de las tareas de mantenimiento de medios de izaje:
- Herramientas de mano manuales y de banco (llaves, destornilladores, alicates, extractores).
- Instrumentos de medición eléctrica y electrónica (multímetros, pinzas amperométricas).
- Elementos de protección personal: casco, calzado de seguridad, guantes, protección auditiva y visual.
- Arnés de seguridad y línea de vida para trabajos en altura sobre estructuras de puentes grúa.
- Elementos de señalización y bloqueo (candados de bloqueo, tarjetas LOTO) para intervenciones seguras.
- Equipos de comunicación para coordinación entre el personal técnico y la supervisión.

# 9. Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

El pliego no define normativas ni certificaciones SSMA/HSE específicas para el presente servicio. En consecuencia, IMA aplicará sus propios estándares internos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, adaptados a las particularidades del trabajo con medios de izaje, cargas suspendidas y trabajo en altura, incluyendo:
- Sistema de permisos de trabajo para intervenciones sobre puentes grúa y aparejos.
- Procedimiento de bloqueo y etiquetado (LOTO) previo a toda intervención mecánica o eléctrica.
- Reglas de oro aplicables a trabajos en altura y manejo de cargas suspendidas.
- Gestión y disposición adecuada de residuos generados durante las tareas de mantenimiento.
- Reporte inmediato de incidentes y near-miss a la supervisión de IMA y al cliente. 
Estas prácticas quedarán sujetas a ajuste conforme a la normativa SSMA específica que el cliente pudiera definir formalmente durante la ejecución del contrato.

# 10. Condiciones Contractuales y Encuadre Gremial

El pliego no define de forma explícita el convenio colectivo de trabajo aplicable a la mano de obra técnica mecánica y eléctrica/electrónica. IMA encuadrará a su personal técnico bajo el Convenio Colectivo de Trabajo de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ajustando las categorías de Oficial Especializado y Técnico según las tareas de mantenimiento mecánico y eléctrico/electrónico de medios de izaje a desarrollar, quedando sujeto a validación conjunta con el cliente antes del inicio de las tareas.

IMA ejecutará el servicio bajo las siguientes condiciones comerciales, conforme a lo instruido en el pliego:
- Valor Hora del Servicio a detallar en la propuesta económica, discriminado por perfil técnico.
- Plazo de pago a 60 días fecha factura (F.F.), mediante transferencia bancaria.
- Certificación mensual de los trabajos realizados, sujeta a la aprobación previa del área de mantenimiento del cliente.
- Duración del contrato de 2 años, con fecha de inicio a definir en función de la finalización del proceso licitatorio.
- Ajuste de precios: IMA propondrá el plazo y la polinómica de ajuste aplicable, quedando sujeta a validación posterior por parte del área de Finanzas del cliente.

# 11. Seguimiento de la Calidad y Comunicación

IMA establecerá un esquema de comunicación y reporte periódico con el cliente, que incluirá:
- Informe de intervención por cada tarea de mantenimiento preventivo o correctivo ejecutada.
- Reunión mensual de seguimiento con el área de mantenimiento del cliente, previa a la certificación de trabajos.
- Reporte de novedades operativas y estado de los equipos de izaje bajo mantenimiento.
- Canal directo de comunicación entre el supervisor de IMA en Planta Luque y la contraparte técnica del cliente, para coordinación de intervenciones puntuales en Planta San Luis.

# 12. Anexos de la Oferta Técnica

Conforme a requerimientos del cliente.

| Anexo | Descripción |
| --- | --- |
| Anexo 1 | Organigrama general IMA y organigrama del servicio Concurso privado de precios - Servicio de Mantenimiento de medios de Izaje 2026 (sin número de proceso explícito) |
| Anexo 2 | Certificados ISO 9001 e ISO 45001 (vigentes) |
| Anexo 3 | Política y Programa de Gestión de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente (PGSHI) |
| Anexo 4 | Gestion EIME-EPA |
| Anexo 5 | Gestión de EPP — procedimiento y registros |
| Anexo 6 | Competencias, Calificación, Capacitación y Entrenamiento del Personal (P-RHU-01) |
| Anexo 7 | CVs del personal clave (Jefe de Obra, Perfiles cotizados) |
| Anexo 8 | Modelo de Informe de Gestión Mensual |

IMA Servicios Industriales Argentina S.A.

Oferta Técnica Concurso privado de precios - Servicio de Mantenimiento de medios de Izaje 2026 (sin número de proceso explícito) — Drean Mantenimiento de Medios de Izaje | Rev 00 | August 2026